询价文件

项目名称：江苏省新康监狱女病区地面修缮项目

项目编号：xk-jy-2024-112

采购单位：江苏省新康监狱

发放时间：2024年 11 月

江苏省新康监狱女病区地面修缮项目

询价文件

一、采购项目内容及技术要求

1、项目名称：江苏省新康监狱女病区地面修缮项目

2、项目地点：采购人指定地点

3、项目预算：17100元

4、最高限价：17096.46元，超过限价为无效报价。

5、采购需求：本项目须对女病区监舍周边透水混凝土地面多处起鼓、开裂部位进行修缮，共有7处约81平米，具体见采购需求。

6、项目时间：合同签订后10个自然日内完成并验收合格。

二、资格条件

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一的企业须提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3.截止投标日前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、询价响应文件的要求

1.询价响应文件为正本一份，需装订成册；

2.询价响应文件中复印件材料需加盖公章；

3.询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目编号、项目名称、采购单位和响应单位名称，联系人，联系电话等。

四、综合说明

1.本次询价采购，响应单位须对采购清单报出完整且唯一的总报价。报价包含但不仅限于本项目所有标的施工、运费、装卸至采购人现场指定位置、搬运、电线开关等安装辅材（如有）、质保期内的维修费用（如有）、供应商应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等在内的一切费用，采购人不再另外支付任何费用。以合理且符合要求的最低报价确定成交供应商。

2.成交原则：采用一轮报价，在符合采购需求、质量和要求的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若出现最低报价相同，则报价相同的供应商进行二轮报价。

3.项目时间：合同签订后10个自然日内完成并经采购人验收合格。

4.付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价的97%，剩余合同价的3%待缺陷责任期满后付清（无息）。付款前，成交单位需向采购人提供符合国家相关规定的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

5.质量要求：采购人一次性验收合格。

6.本项目责任缺陷期为6个月。

7.采购内容及要求：

本项目须对女病区监舍周边透水混凝土地面多处起鼓、开裂部位进行修缮，共有7处约81平米，其中，对于门口场地的修缮须兼顾整体效果（颜色、材料、图案等），详见工程量清单。

第三章  合同条款及格式

甲方（采购单位）：

乙方（施工单位）：

按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1  工程名称：江苏省新康监狱女病区地面修缮项目

1.2  工程地点：甲方指定地点

1.3  承包范围：江苏省新康监狱女病区地面修缮项目范围，包括但不限于谈判文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和谈判文件所要求的相关服务等全部内容

1.4  承包方式:固定总价

1.5  工期: 10个日历天（自合同签订之日计算）

1.6  工程质量：一次性验收合格

1.7  合同价款(人民币):

第2条  甲方工作

2.1向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2  对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4  负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

4.5  本项目约定的缺陷责任期为 6个月，自验收合格之日起计算。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程以作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210——2012）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4  乙方应严格按照采购文件要求提供材料,并对材料质量负责。

5.5  由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  7  个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第  2 种：

（1） 固定单价合同形式。

综合单价包含的风险范围：在合同约定的风险范围内综合单价不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目不可调整。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：施工同期的常州信息指导价。

（2） 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格方式： / 。

6.2 本合同生效后，按约定支付工程款：工程竣工验收合格后付至合同价的97%，剩余合同价的3%待缺陷责任期满后付清（无息）。

6.3  工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相关的工程结算资料报相关业务处室，实施工程结算审计，并作为最终决算的依据。

第7条  关于材料供应的约定

7.1  本工程若有甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2  凡由乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  违约责任

9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的1 %支付滞纳金。

9.2  由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方须按照甲方尚未支付的合同价的1%向甲方支付滞纳金。

9.3  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.4  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.6  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条  争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由溧阳市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第11条  其它约定:

①工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。②乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。③补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见谈判、谈判文件。

第12条  附则

12.1  本合同缺陷责任期为6个月。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2  本合同一式 伍 份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同样法律效力。

12.3  乙方须承诺不拖欠民工工资，并签订承诺书，与本合同具有同样法律效力。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

第13条  本合同条款为格式版本，具体条款需根据项目实际情况进行相应调整。以双方签订为准。

甲方(盖公章):                         乙方(盖公章):

法定代表人或委托代人:	             法定代表人或委托代理人:

（附件仅作为提供格式，附件序号不对应第三项响应文件内容序号）

（封面）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 询价响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一的企业须提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）（复印件，加盖公章） |  |  |
| 2 | 前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，后附格式）； |  |  |
| 3 | 法人授权委托书； |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 不拖欠民工工资承诺书 |  |  |

注：上述材料为必备材料，如有缺项为无效响应

格式1、报价一览表

报 价 一 览 表

供应商（盖章）：

| 项目名称 | 江苏省新康监狱女病区地面修缮项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |
| 投标报价（小写） |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

注：1.上述报价包括但不限于供应商所有标的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、施工、制造、加工、发货、运输、装卸、质保期、供应商应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等在内的一切费用，采购人不再另外支付任何费用。

*2.如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。

格式2、参加采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位盖章：

年       月      日

格式3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就江苏省新康监狱女病区地面修缮项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法人（授权人）签字：

代理人（被授权人）签字：

联系电话：（手机）

单位名称：

授权单位盖章：

地址：

日期：   年   月   日

格式4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：   。

（单位公章）

格式5

不拖欠民工工资承诺书

江苏省新康监狱：

如我公司中标 江苏省新康监狱女病区地面修缮项目，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，发包人有权扣除相应的款项代为支付，特此承诺。

投标人（盖章）

日期：