竞争性磋商文件

项目名称：劳动工具管理系统

项目编号：JL-JY-2024-1111-060

江苏省金陵监狱

2024年11月

- 总 目 录

- 采购邀请…………………………

- 磋商须知…………………………

- 合同条款及格式…………………

- 项目需求…………………………

- 评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

项目概况：江苏省金陵监狱就劳动工具管理系统进行采购，潜在供应商应在江苏监狱网http//jssjyglj.jiangsu.gov.cn/自行下载文件，并于2024年11月26日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JL-JY-2024-1111-060

项目名称：劳动工具管理系统

采购方式：□竞争性谈判   █竞争性磋商   □询价

预算金额：360000.00元

最高限价：360000.00元（超过最高限价的当无效标处理）

采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：以合同签订为准。

本项目不接受联合体参与磋商活动。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经过审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构的磋商担保函；事业单位提供最近一个年度的财务报表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件）；

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其它条件。

2、本项目特定资格要求：无。

3、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单。

三、获取采购文件

1、将下述材料扫描发送到jljyqgb@163.com后，按本公告第八条提供的方式进行电话告知。

（1）营业执照（三合一）复印件。

（2）授权委托书。

（3）投标申请人的法定代表人及其授权的委托代理人的身份证复印件。

（4）投标申请单位为被授权人缴纳的近三个月的社保证明。

（5）投标申请人联系方式（电话、邮箱、微信）。

以上材料的扫描件，均需加盖投标单位公章。

2、采购文件在江苏监狱网http//jssjyglj.jiangsu.gov.cn/网站自行下载。

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月26日9点30分（北京时间）

地址：南京市江宁区麒麟街道金丝岗南江苏省金陵监狱招标办426室

五、开启

时间：2024年11月26日9点30分（北京时间）

地点：南京市江宁区麒麟街道金丝岗南江苏省金陵监狱招标办

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

如果本次采购的事项存在变动或修改，敬请关注江苏监狱网http//jssjyglj.jiangsu.gov.cn/网站。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省金陵监狱

地    址：南京市江宁区麒麟街道金丝岗南

联系方式：025-85096545；025-85096546

联系人：徐美奥

2、采购代理机构信息：无

3、项目联系方式

项目联系人：梁杰

电　　 话： 025-85096528

九、本次磋商响应文件制作份数要求：

1、胶装，正本份数1份，副本份数1份，同时还要写明招标人名称、项目名称及供应商名称。

2、报价文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

3、报价文件正、副本不一致时，以正本为准。

十、本次磋商保证金要求：

不收取磋商保证金。磋商保证金零元整， 潜在供应商需于投标文件接收截止时间前一日的17：00前，以本票、汇票、网银缴纳，从其基本账户汇入指定账户。

单位名称：江苏省金陵监狱

开 户 行：中国农业银行股份有限公司南京其林支行

帐    号：10131901040004856

未缴纳保证金的潜在供应商视同放弃参与谈判，中标单位磋商保证金转为履约保证金，未中标单位磋商保证金在中标结果公示期结束后无息退还。

十一、其他说明事项：

本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在http//jssjyglj.jiangsu.gov.cn/发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印并胶装。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在按采购人规定的磋商有效期或在经磋商供应商同意延长的磋商有效期期满后五天内自行处理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

（7）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.6同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在http//jssjyglj.jiangsu.gov.cn/。网站发布成交结果公告。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

2.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见磋商文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。

## 第三章 合同条款及格式

合同稿

甲方：江苏省金陵监狱                   签约地点：

乙方：                                 编号：

甲、乙双方经友好协商，本着真诚合作、平等互利的原则，就XXXX项目达成如下合同条款，供双方遵照执行：

一、项目内容

1、工程明细

2、工程地址：

二、合同金额

1、本合同金额为（人民币大写）：XXXXXX （小写￥XXXXX元）。

三、付款方式

1、付款方式：该项目完工并通过甲方验收确认及审计后，甲方向乙方支付该合同款XXXXX元，甲方付款前乙方应先开具相应发票，并向甲方指定账户转入工程款的5%作为质量保证金，一年后退回。

- 双方的责任和义务

甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证乙方现场正常施工的必要条件。

乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作，乙方自行解决安装及维修所需上表中的所有材料。

乙方保证项目负责人每天到现场督促、指挥工程施工，以保证工程保质保量完成。

4、乙方保证该项目工程自验收合格之日起一年的免费维修及售后服务工作，乙方接甲方维护、维修通知 1 日内到场解决，逾期达到 3 日时，甲方可自行解决由此产生的相关费用由乙方承担。

5、乙方不得将此工程转包给第三方。

6、双方应签定安全生产协议（见附件）。

- 工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，乙方计划在35日（日历天，含节假日）内全部完工，进场时间为合同签定生效后的第二个工作日。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

3、工程完工后，乙方通知（书面）甲方十日内，甲方应组织验收。

- 人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致的工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。否则，乙方应承担逾期违约责任，逾期违约达到 10 日时，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

- 合同生效方式

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字并盖章后生效。

2、与本合同相关的附件与本合同具有同等法律效力。若有双方签订的补充协议、则与本合同具有同等法律效力。

- 解决争议的方式

遇有争议，双方协商解决纠纷，不成则交甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 本合同附件

1.附件外包工程安全生产管理协议、廉洁合同

甲方：江苏省金陵监狱          乙方：

（公章）                     （公章）

地址：                        地址：

委托代表人：	                委托代表人：

江苏省金陵监狱外包工程安全生产管理协议

建设单位（甲方）：江苏省金陵监狱

施工单位（乙方）：

为规范承包单位的安全管理，明确安全生产责任,坚持“谁施工、谁负责”、“谁承包（租）、谁负责”原则,经双方共同协商，签订如下协议：

1、乙方在施工过程中，必须遵守国家、地方有关安全生产法律、法规、规定以及规范、标准和安全规程等，并遵守甲方的有关安全生产管理制度。

2、乙方在施工期间，必须遵守监狱相关监管制度，严禁私自与罪犯接触，严禁为罪犯传递或购买违禁品。

3、乙方管理人员、作业人员必须经过相关安全知识和业务培训，作业前必须对作业人员进行有针对性的安全生产教育,特种作业人员必须有相关资质部门核发的上岗证，并持证上岗。

4、乙方必须设置项目负责人和安全管理人员，负责本单位的安全管理以及与甲方及相关方的安全协调工作，并服从甲方的监督与管理。

5、乙方应经常开展定期或不定期的安全生产检查，加强日常巡查工作，对检查中发现的事故隐患必须立即整改，在隐患未消除，安全措施未落实情况下严禁从事任何作业。发现重大隐患和重伤以上安全事故，必须立即报甲方安全管理部门。

6、乙方不得随意破坏和拆除现场建筑物墙体、安全防护装置和设施等，因作业或工程需要拆除的必须经甲方同意，同时在确保安全情况下方可拆除，工程结束后必须及时恢复。

7、作业现场严禁重叠作业，如确需重叠作业的，必须采取安全防范措施，在确保安全的情况下方可作业。

8、乙方不得将工程项目分包给第三方。

9、甲、乙双方在作业过程中若发生在同一处交叉作业或与其它承包方交叉作业时，必须事先通报相关方，由甲方牵头进行组织协调，本着“不伤害自己，不伤害别人、不被别人伤害”的原则，制定作业方案，签订安全生产管理协议，明确各自的工作范围、安全管理职责和应当采取的安全措施等，确保安全生产。

10、乙方在进行高空、起吊等危险作业时，必须遵守相关安全制度和操作规程，作业时，应划定危险区域、设置警戒线和悬挂明显警示标志，并落实专人现场监护，警戒区内严禁任何人员进入。

11、乙方作业人员进入厂区和施工现场时，必须按要求配戴安全帽等安全防护用品，严禁穿拖鞋或光脚，严禁上班前和作业过程中饮酒，作业时要精力集中，不得互相打闹嬉戏等。

12、乙方在作业过程中不得违章指挥、不得违反劳动纪律、不得违反操作规程。

13、出现下列情况之一时，甲方有权对乙方进行违约追究并扣除相应费用。

①安全措施不落实存在重大事故隐患的；

②不服从甲方的监督与管理的；

③不遵守安全规章制度野蛮作业的；

④发生重大生产安全事故的。

14、乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，由乙方自行负全责。

（以下无正文）

甲方代表（签章）：                    乙方负责人（签章）：

签订日期：  年  月   日                签订日期：  年  月  日

附件二：

廉洁合同

甲方：江苏省金陵监狱

乙方：

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易

公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合国有资源交易工

作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标及政府采

购的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣

等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接

受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人

支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚

丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方

招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些

不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲

方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关

工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工

具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲

方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪

检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲

方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措

施:

1.责令乙方限期整改;

2.终止与乙方的合作;

3.终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同

等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

- 本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方（公章）：                    乙方(公章):

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）：

## 第四章 项目需求

1、项目概况

本项目建设覆盖全监16个监区的劳动车间区域，每个监区350个工具管理标签。项目建设完成后需要实现的目标：（1）覆盖面全，涵盖劳动工具及配件等全部类型；（2）有迹可循，涉及工具、配件状态变化的所有环节均有记录可查，所有过程均关联执行民警固化保存，责任到人；（3）流程规范，从工具的申请、审批、领用、报废全流程闭环管理；（4）智能辅助，针对每天的工具配件领用、工具的盘点、桌面劳动工具的转移、报废工具的处置均可以智能化辅助办理。

- 项目清单

| 项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 自助工具管理终端 | 1.液晶屏要求：不低于21寸触摸屏,屏幕比例16：9,显示分辨率不低于1920*1080,响应速度＜8MS,亮度不低于300cd/m2 ,对比度不低于1500:1,原装A+规液晶面板,七级钢化玻璃；2.主机配置要求不低于：主板:CPU四核 Cortex-A17,主频最高达 1.8GHz/GPU:Mali-T764/存储:DDR-2G,EMMC-8G/硬件接口:USB:1个/OTG-USB:1个/网口:1个/DC:1个/升级键:1个,接口处具备锁闭结构，需要钥匙开启；3.摄像头：单目200W宽动态摄像头,镜头不低于2.7mm,视场角不低于70度,▲配备可移动磁吸式摄像头：像素不低于1500万像素,分辨率不低于1080p,帧率不低于30fps,视角不低于90度,在不同光照（低光照）环境中呈现清晰图像,支持自动对焦；4.读卡区域：卡片支持MYFARE标准、S50 和 S70 等14443A 协议卡,协议支持Android协议和14443A 协议,读卡时间＜100ms,内置射频天线、喇叭；5.网络方式：支持网线连接,无线WiFi；6.满足核验终端嵌入式软件功能使用要求。 | 17 | 台 |
| 2 | 移动工具终端嵌入式软件 | 配合移动工具终端应用，详见招标文件要求 | 1 | 套 |
| 3 | 自助工具管理端嵌入式软件 | 配合自助工具终端应用，详见招标文件要求 | 1 | 套 |
| 4 | 工具标签 | 支持锁闭结构，频段：UHF，最远读取距离6米 | 5600 | 个 |
| 5 | 工具管理系统软件 | 系统服务及管理平台，详见招标文件要求 | 1 | 套 |
| 6 | 项目实施 |  | 1 | 项 |

- 功能要求

- （1）移动终端嵌入式软件功能

工具管理终端软件是运行在移动终端上，同时将人脸识别算法和NFC识别算法嵌入移动终端载体上的应用，需要在现有的人员管控终端上进行升级，实现调拨确认、工具领用、回收、报修、报废、盘点、记录查询等功能。具体移动终端软件功能如下：

- ▲1）数据自动同步

支持与监狱现有人员管控平台和一体化警情处置平台进行对接，对接数据包括监狱的基础架构和民警、罪犯的照片数据和罪犯、民警人脸特征数据基础信息，在首次同步后可通过异步同步的方式将变化的人员信息、工具信息自动更新至本地数据库中。同时将相关信息需要自动同步至移动端（需要投标企业提供对接承诺函及原厂商的对接证明材料，若涉及费用需包含在本次项目报价中）；

- 2）用户鉴权

终端无区域或使用范围的限制，也无需后端的固定配置，可根据登录民警的身份信息自动进行鉴权，打开所管辖范围内的应用和数据；

- 3）在线离线应用

在终端联网状态下可实现将盘点计划和基础数据同步至移动终端，实现在线或离线状态下的工具管理的应用，基础数据采用定时同步或开机同步，变化数据采用实时同步方式；

- 4）链路监测

终端软件可以实时监测无线链路的状态，当链路发生改变后，自动切换为在线或离线的模式；

- ▲5）调拨确认

民警登录后根据民警所在的监区，系统自动同步相关部门当天调拨的工具数据，需要民警对调拨的工具数量、种类进行手动确认；

- ▲6）工具领用

民警可以通过人脸识别或工具识别为入口，实现对劳动工具的日常领用业务，系统自动记录领用人、领用时间、领用的工具类型、种类；

- ▲7）工具归还

民警可以通过人脸识别或工具识别为入口，实现劳动工具的归还业务，系统会记录归还的时间、归还人；

- ▲8）工具盘点

民警可以通过终端对三类工具进行盘点工作，并在盘点过程中对损坏的工具进行报修或报废工具，系统自动将数据同步至平台中；

- ▲9）数据查询

民警可以对本监区的工具总数和分项数量、领用未归还数量、盘点数量等数据进行统计；

- ▲10）历史记录查询

民警可以对管辖范围内的当天盘点数据、领用数据进行查询；

- 11）人脸识别算法

嵌入移动终端的人脸识别算法支持人脸离线识别功能、戴口罩人脸识别功能和活体检测功能；

- 12）人脸补录

支持终端对平台照片质量较差或无照片的人员进行人员照片补采集，采集完成后自动上传平台并同步至监狱的所有终端；

- 13）软件升级

系统支持对APP软件升级，升级包括本地手动升级和空中自动升级功能，可通过管理端上传app资源包实现自动更新安装升级；

- （2）自助工具终端嵌入式软件功能

自助领用终端主要部署于各监区车间，实现对每天的工具、配件领用、归还进行登记对相关记录进行数据查询。

- ▲1）操作人员绑定

自助终端通过人脸识别功能自动识别并绑定当前操作的罪犯信息，并与当前的操作业务进行关联。

- ▲2）多模式领用

终端支持模版模式和临时模式等多模式领用。

- ▲3）工具（配件）领用

罪犯可以通过人脸识别为入口，实现对劳动工具的日常领用业务，系统自动记录领用人、领用时间、领用的工具类型、种类，同时可以在平台端制定领用模版，直接选择人员选择领用模版即可完成每天相同工具（配件）的领用登记，登记完成后，须对监管民警进行识别确认，绑定。

- ▲4）罪犯工具（配件）归还

罪犯可以通过人脸识别为入口，显示当前已领用未归还的工具（配件）信息，对归还数量进行调整，确认后完成归还，，并对监管民警进行识别、绑定，系统会记录归还的时间、归还人、监督民警。

- ▲5）领用记录查询

民警通过人脸识别认证后进入领用记录查询页面，可以对当天的领用情况或领用未归还的记录进行查询，查询过程中也可以对未归还的工具（配件）进行归还确认。

- （3）劳动工具管理平台软件功能

劳动工具管理平台主要通过web端的方式进行发布和应用。具体平台功能如下：

- 1）基础信息维护

基础信息维护包括监所的组织机构、人员、照片特征注册的机构基础数据和工具RFID的标签基础数据；

- 2）工具台账管理

通过平台可以对工具的入库、调拨、领用、归还、转移、报修、报废的全过程台账进行记录，并实现责任到人；

- ▲3）盘点计划管理

民警可以按照监区为单位生成工具的盘点计划，盘点计划包括盘点的时间、盘点的范围、工具的种类等；

- ▲4）盘点记录查询

通过平台可以按照监区、盘点人员、盘点时间段或状态对监区工具的盘点历史记录进行查询，查询可以看到盘点的历史详细记录；

- 5）预警提示信息

平台可以对当天未盘点或在收工后依旧有借用未归还的一、二类工具的信息进行提示预警；

- ▲6）实时数据统计

可以对全监和各监区的工具情况进行数据统计，统计包括全监工具总数、分项数量、当天领用、归还数量；各监区的工具的数量，当天的领用、归还的分项数据；

- 7）借用与归还台账

平台可以对当天各监区的借用与归还生成当天的台账，台账包括监区、借用人、借用时间、发放人、类型、工具种类、数量、状态等，并可以监区、状态、时间对历史借用与归还数据进行查询；

- 8）系统升级维护

可以在平台中上传APP的升级文件包，实现前端移动巡更终端的远程升级维护；

- 9）人脸注册

服务端对于同步到的数据进行实时的人脸注册并将人员的照片和特征码根据设定推送至终端。

- 运输、包装、仓储

- 1）系统设备、检测设备、专用工具必须按业主要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

- 2）货物的包装必须符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

- 3）设备储存要求：包装应适合于仓储。货物包装箱内应至少有下列资料：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单。货物的储存年限应在包装上予以说明。

- 保修及备品、备件供应

- 1、从验收合格之日起一年内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由施工单位负责免费维修和更换备件。

- 2）应满足系统设备保修期后设备正常使用年限的备件、附件。

- 3）应用软件需提供3年免费更新服务。

- 验收要求

项目验收包括设备到货初始验收及项目最终验收两个阶段。

（1）总体要求

(a)验收工作由招标人组织实施，由招标人、中标人及设备原厂商共同完成。

(b)中标人应在项目验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证招标人在全系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由投标人承担。

(c)投标人提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。产出物应提供电子和纸质两种介质，并保持版本一致。

(d)对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经招标人确认后实施。

（2）到货验收

设备到货验收由招标人和中标人共同完成，按项目实施计划进行设备到货、点验、安装、调试、测试等，运行正常后进行验收。

(a)设备到货验收由招标人和中标人共同完成，项目单位在指定人员收到货后，进行到货签收。

(b)设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标人应及时解决。招标人有拒收和追究赔偿责任的权利。

(c)按标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（d）按标书技术要求对设备及软件产品和集成的质量、性能和配置进行测试检查，做出测试报告,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，中标人应及时解决。

（3）项目验收

(a)项目验收由招标人、中标人及原厂商共同完成。在各节点到货初始验收全部完成、系统稳定运行后，开展项目验收。

(b)中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足系统的全部建设要求。

(c)中标人应按照招标人要求，移交实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。

(d)中标人应就相关工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对招标人的知识转移工作。

- 其他要求

1）若本标书中的软硬件产品方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题，投标人如在投标过程未能发现并体现在投标书技术方案中，则由投标人承担一切责任；在实施过程中有责任和义务提出补充方案，并在征得招标人同意后无偿进行付诸实施。

2）投标单位需要在投标文件中提供所投产品详细产品性能接口图纸和相关要求的检测证明材料（产品资料及彩页说明等）。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因投标人提供的软、硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

3）中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备或软件的安装、调试及投入运行。中标人应在施工前提供详细的施工方案，并提交招标人认可。设备安装、调试所需的工具、仪表。新设备及系统与原系统对接应由投标人自行解决，甲方不负责协调就沟通。项目所有所需相关网线、光纤等耗材的采买、安装需按招标人要求进行，满足平台运行所需基础环境要求，保证项目顺利实施。施工过程应严格执行相关安全保密管理要求和施工规范，并保证施工安全。安装调试期间，招标人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。设备安装交付过程中需提供相关产品的测试报告文档，同时需无条件配合招标人开展第三方测试。如所投设备不符合要求，招标人有权要求投标单位免费更换符合招标需求的产品。所产生的测试费用由投标单位负责。招标人保留对投标单位的相关责任的追溯权利。

4）设备安装完成，由中标人制定测试方案并经招标人确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，招标人有拒收的权利。如测试中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

5）中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。技术文件：中标人必须向招标人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。安装指南：安装指南投标人应当提供所购软硬件的安装指南和培训材料。

6）设备到货验收由按招标人相关规定执行，由投标人和招标人共同完成，按标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决，招标人有拒收和追究赔偿责任的权利。

7）合同签订后，投标人应与招标人协商进行设备安装前的现场勘查，提交现场勘查报告。对于不能满足设备安装运行需求的，应提出改造建议。硬件设备的安装要制定具体的现场安装计划，严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到标书和产品技术规范中的安装和性能要求。现场安装实施过程中，须由实际生产厂商技术人员对招标人相关技术人员进行设备安装和基本操作技能的现场培训。

8）中标方必须承诺中标后对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并将相关单独核算管理项目的财务资料提供给建设单位作为竣工验收资料的必要组成部分。建设单位内部审计部门可根据需要实施延伸审计，中标方不得拒绝、阻挠，否则不予竣工验收和工程结算。

- 售后服务

免费维保期从项目完成终验、交付使用后开始计算。在免费维保期内，中标单位能够在7×24小时保证由熟悉该系统且有能力进行维护的工程师负责提供系统维护。中标单位需提供包括电话、传真、email、远程协助等在内的长期服务，保障系统启用后的正常运行。中标单位应保证接到通知1小时内快速到达甲方现场及时对出现的系统故障等产品质量及安全问题负责处理解决，并承担一切损失和费用。

- 付款方式

以合同签订为准。

- 项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。

## 第五章 评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，并依据得分推荐中标人。如得分相同，则推荐投标报价较低者为中标人。

本项目采用综合评分法确定成交候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，并依据得分推荐中标人。如得分相同，则推荐投标报价较低者为中标人。

| 评标项目 |  | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |  |
| 2 | 技术部分（45分） | 技术响应情况（30分） | 采购清单中技术要求部分带▲的技术要求，需提供软件截图或按照招标要求提供相应的文件，若无法提供，每一项扣2分，未标注▲的技术指标，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目方案情况（15分） | 根须项目需求编写项目方案，技术方案应包括但不限于系统概述、需求分析、及监狱现有在用系统对接、系统结构、系统功能、系统部署等要素。 |
|  |  |  | 技术方案需求分析理解全面且完全满足项目需求，包括但不限于设计思路、实现原理、实现功能、接口方式对接、完善的软件（UI设计），系统架构合理、系统功能满足要求且具备较好UI设计、系统部署描述合理的方案，得15分；技术方案较科学合理的，基本满足项目需求的，得10分；技术方案欠科学合理的，略有欠缺需要完善以满足项目需求的，得5分；没有不得分。 |
| 3 | 现场演示（20分） | 演示需要模拟真实使用场景。正常演示得20分，每缺失一项扣5分，无法演示不得分。 |  |
|  |  | - 离线模式下工具领用 通过移动终端先识别人脸（需进行活体验证）登陆（非用户名密码输入登陆），关闭移动终端的Wi-Fi或4G\5G信号关闭，识别二维码，完成工具的领用，也可以通过先识别二维码再识别人脸完成对工具的领用，领用完成后显示领用人、领用时间、所属部门、工具名称等信息，完成后开启移动终端信号，领用数据应自动检测到链路正常后上传平台显示； 2、工具领用转移、归还、报废 可以通过移动终端识别人脸、搜索的方式完成无实物的工具领用转移、归还、报废，也可以通过识别工具二维码通过实物结合人脸识别方式，完成一键转移领用人或归还，相关数据实时上传平台显示； 3、工具盘点应用 移动终端可以显示不同类型的盘点计划和当前的盘点进度，盘点过程中可以通过手动或二维码的识别的自由切换盘点方式，盘点数据实时上传平台进行显示。 |  |
|  |  | 4、自助终端演示，在自助终端上进行临时领用和模版领用、归还流程需要记录领用人，同时在平台端上可以查询到领用、归还的相关信息。 |  |
| 4 | 应急保障（5分） | 应急保障方案包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容、保障措施等：方案详细、合理、科学得5分；方案较详细、合理得3分；方案简单不详细、合理性差得1分；未提供不得分。 |  |

说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（复印件加盖红章）。

【政府采购政策功能落实】

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商（法人公司）名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、项目需求响应方案

一、供应商资格要求索引

| 序号 | 要求 | 响应情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商把 “申请人的资格要求”所需材料。

2.“响应情况”列填“响应”或“不响应”。

二、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  磋商供应商（法人公司）营业执照（复印件）

文件2  磋商供应商（法人公司）最近一个年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  磋商供应商（法人公司）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6  法人授权书（原件）

文件7   磋商响应函（原件）

文件8

文件9

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（法人公司公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、磋商响应函

致：采购人

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表（亲笔签字）：

日 期：________年____月____日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |
| 投标标的是否由小微企业提供（填写“是”或“否） |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3.如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

五、项目需求响应方案

附件  履约保证金退还申请

采购人：

我单位成交了贵单位组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，

我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你单位申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（盖公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

开户行及账号：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。